## Slide 1
海外文物知识服务子系统
个人工作汇报 — 服务器部署 · 项目计划管理 · 代码合并
汇报人：吴蕊
项目周期：2026.4 — 2026.6 | 技术栈：Vue 3 + Spring Boot + Neo4j + MySQL
线上环境：http://43.138.39.44/ | 修复记录：5.28 — 6.1（共 6 篇）

## Slide 2
一、服务器部署与运维保障
搭建生产环境，保障系统 7×24 稳定可演示
【部署架构】
  应用服务器 43.138.39.44：Nginx :80 反代 + Vue 静态资源 + Spring Boot :8085（systemd knowledge-service）
  数据层：本地 MySQL muse 库 + 远程 Neo4j 39.106.231.119（61,261 件 Artifact 图谱数据）
【核心部署工作】
  5.28 首次上线：接入远程 Neo4j、修复登录/注册/搜索链路，完成前后端打包部署
  5.30 数据桥接：按馆藏编号将 MySQL 图片/原地址补入 Neo4j（6717+ 件有图，7140+ 件有外链）
  5.31 Nginx 与缓存：恢复全路径 API 反代；index.html 禁缓存；修复 VITE_API_BASE 生产配置
  6.1 持续迭代：前端 build → 同步 dist → reload nginx 的标准发布流程（累计 30+ 问题修复）
【运维体系】
  新增 deploy/monitor.sh 健康巡检（systemd / 前端 / 后端 / Neo4j），systemd 定时器每 5 分钟执行
  建立 deploy/修复记录/ 变更日志体系 + 三份 API 文档同步，便于团队联调与回溯
30+
问题修复
6
篇修复记录
5min
自动巡检

## Slide 3
二、联调合并与项目协调 · 工作成果
整合各成员模块，打通 Neo4j 全链路，推动验收就绪
【代码合并与联调（代表性成果）】
  搜索/分类/详情：Neo4j UUID 主键全链路对接，详情页 UI 重构 + 移动端响应式
  用户体系：登录/注册/个人中心接口对齐；收藏/评论支持 objectId，打通后台管理
  可视化：时间轴本地静态图 + 跳转详情；知识图谱节点跳转 + 拖拽误判修复；看板路由补全
【项目计划管理】
  编制《项目管理计划》（5 周 WBS、里程碑、风险与交付物），组织分工落地与进度跟踪
  维护修复记录索引与待办清单（P/T 编号），协调前后端接口规范，降低联调冲突
【阶段成果与展望】
  系统已稳定上线，核心功能（浏览/搜索/图谱/时间轴/用户中心）均可演示
  30+ 项 P 级问题已关闭；收藏/评论/登出串号等用户体验问题已修复
  时间轴真实馆藏 API 切换、部分文物图片缺口等数据层事项可持续优化
5.28 首次部署 → 5.30 数据桥接/运维 → 5.31 UI+联调+收藏 → 6.1 可视化+社区评论 → 验收就绪