海外文物知识服务子系统小组第四次会议

第四次会议记录

会议要点

讨论主题：可视化模块进展与系统联调问题同步、

参会人员

张若焓、申宜卡、李嘉辰、吴蕊、李欣雨

会议时间

2026.05.21

会议地点

腾讯会议

会议内容

2.1 本周完成情况

李嘉辰：完成图谱关系图、时间轴、地理分布图、统计看板

申宜卡：查询与可视化联动联调通过

张若焓：浏览与详情页字段统一

吴蕊：搭建联调环境，协助接口对接

李欣雨：整合可视化页面，统一全局加载与错误提示

2.2 待解决问题

李嘉辰：图谱节点缺少类型属性、地图坐标缺失

申宜卡：查询跳转可视化后筛选条件丢失

吴蕊：地图接口响应慢、部署环境跨域配置不完整

2.3 下周重点

完成部署环境回归测试，修复遗留问题

整理文档、测试报告、演示流程